Отчетный год - 2010 г.

4. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

| Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации за 2010 год |
| --- |
| ООО "Флагман" |
| № п/п | Наименование показателя | Значение |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Наименование инвестиционной программы (мероприятия) | Строительство газовой котельной установленной мощность 42 МВт |  |
| 2 | Цель инвестиционной программы | прочее |  |
| 3 | Срок начала реализации инвестиционной программы | Январь 2010 |  |
| 4 | Срок окончания реализации инвестиционной программы | Декабрь 2017 |  |
| 5 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за весь период реализации (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | 151435,96 |  |
| 5.1 | заемные ср-ва др. организаций | 136292,36 |  |
| 5.2 | Прочие средства | 15143,60 |  |
| 6 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы за отчетный период (тыс.руб.), в том числе по источникам финансирования | 43462,80 |  |
| 6.1 | заемные ср-ва др. организаций | 0,00 |  |
| 6.2 | Прочие средства | 43462,80 |  |
| 7 | Эффективность реализации инвестиционной программы (включая изменения технико-экономических показателей организации): | х |  |
| 7.1 | Срок окупаемости, лет | Прогноз на отчетный период | 8,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 1,00 |  |
| 7.2 | Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час/день) | Прогноз на отчетный период | 24,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 24,00 |  |
| 7.4 | Уровень потерь и неучтенного потребления (%) | Прогноз на отчетный период | 7,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 2,00 |  |
| 7.5 | Коэффициент потерь (Гкал/км) | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.7 | износ оборудования производства (котлы) | Прогноз на отчетный период | 8,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 8,00 |  |
| 7.8 | износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | Прогноз на отчетный период | 100,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 100,00 |  |
| 7.11 | Расход топлива на 1 Гкал, т.у.т./Гкал | Прогноз на отчетный период | 158,25 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 157,70 |  |
| 7.12 | Расход электроэнергии на выработку 1 Гкал, кВт∙ч/Гкал | Прогноз на отчетный период | 33,34 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 20,40 |  |
| 7.13 | Расход электроэнергии на передачу 1 Гкал, кВт.ч/Гкал | Прогноз на отчетный период | 0,00 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0,00 |  |
| 7.14 | Количество аварий (с учетом котельных), ед | Прогноз на отчетный период | 0 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0 |  |
| 7.15 | Количество аварий на 1 км тепловых сетей, ед. | Прогноз на отчетный период | 0 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 0 |  |
| 7.16 | Производительность труда на 1 человека, тыс. руб./чел. | Прогноз на отчетный период | 2471,12 |  |
|  |  | Факт на отчетный период | 2821,51 |  |
| 8 | Использование инвестиционных средств за отчетный год (тыс.руб.) | х |  |
|  | Всего, в том числе по источникам финансирования: | I квартал, профинансировано | 34 187,73 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 2 767,72 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 1 715,71 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 4 791,64 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 34 187,73 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 2 767,72 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 1 715,71 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 4 791,64 |  |
| 8.1 | Прочие средства | I квартал, профинансировано | 34 187,73 |  |
|  |  | II квартал, профинансировано | 2 767,72 |  |
|  |  | III квартал, профинансировано | 1 715,71 |  |
|  |  | IV квартал, профинансировано | 4 791,64 |  |
|  |  | I квартал, освоено | 34 187,73 |  |
|  |  | II квартал, освоено | 2 767,72 |  |
|  |  | III квартал, освоено | 1 715,71 |  |
|  |  | IV квартал, освоено | 4 791,64 |  |